Задачи по проекту PlantManager, обсужденные на совещании 12.05.2021

1. Подготовить проект структуры базы данных для PlantManager для дальнейшего обсуждения. Дополнительно предоставить прототип (общий) страниц сайта. Исполнители: **Алексей Богданов**. Срок до 14:00 15.05.2021
2. Доработать стандартную систему авторизации / регистрации Laravel / Vue – добавить возможность ввода полей: Имя, Отчество, Фамилия, имя пользователя в системе, e-mail, пароль. Дополнительно (не обязательно): возможность авторизации через соцсети. Исполнители: **Денис Алексеев**. Срок: до 12:00 17.05.2021 денис
3. Frontend – проработать возможные варианты реализации создания и отображения грядок / лотков для рассады с возможностью добавления иконки растения и ссылки на его краткое описание. Прототип модуля (отдельный) для дальнейшей интеграции в систему. Возможно реализация с использованием Canvas / WebGL. Исполнители: **Даниил Бутенко**. Срок: до 12:00 17.05.2021
4. Frontend – проработать возможный дизайн модуля календаря с отображением фаз луны, комментариев и задач. Пока как отдельное приложение (прототип). Исполнители: **Лев Котман**. Срок: до 12:00 17.05.2021

Дополнительные пункты заданий могут появится в пятнице, после подготовки прототипа структуры базы данных для проекта. Если кто-то захочет присоединиться к реализации существующего проекта – пишите в Telegram канал или на почту [gb\_plantmanager@mail.ru](mailto:gb_plantmanager@mail.ru)

P.S. Предложения, дополнения и замечения приветствуются.